РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2013г №23-а

«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по инфраструктурному

обустройству земельных участков, подлежащих

предоставлению для жилищного строительства

семьям, имеющим трех и более детей»

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 30.04.2013г №254-па «Об  утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий(«дорожную карту») (далее – план) по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей.

2. Ежеквартально, до 5 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе реализации плана в комитет строительства и архитектуры Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г л а в а

Ленинского сельсовета                               В.П.Черкашин

Утвержден

Постановлением администрации

Ленинского сельсовета от 27.05.2013г №24

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей».

- Общее описание «дорожной карты»

- Реализация  плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству земельных участков направлена на создание условий для развития жилищного строительства, в том числе для семей, имеющих трех и более детей.

- Основной целью («дорожной карты») является создание инженерной инфраструктуры (объекты и сети водо-, газо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения) к земельным участкам, подлежащим предоставлению в целях жилищного строительства, в том числе семьям, имеющим трех и более детей.

- Строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках «дорожной карты» планируется осуществить в установленном порядке за счет средств областного и местных бюджетов, а также с привлечением средств из федерального бюджета и внебюджетных источников.

- Социальной эффективностью реализации «дорожной карты» является государственная поддержка в обеспечении земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей, инженерной  инфраструктурой, что позволит снизить затраты многодетных семей на жилищное строительство.

- Результатом успешной реализации «дорожной карты» является выполнение целевого показателя – «доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (в % нарастающим итогом).

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей. | % |  |  |  |

- План мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Источники финансирования | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение завершения разработки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий: в том числе: |  |  | Администрация Ленинского сельсовета, комитет стр-ва и архитектуры Курской области |  |  |
| 1.1. | Обеспечение завершения разработки генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений | Декабрь 2015г | Средства областного и местного бюджетов | Администрация Ленинского сельсовета, комитет стр-ва и архитектуры Курской области |  |  |
| 1.2 | Обеспечение завершения разработки документации по планировке территории сельских поселений | Декабрь 2016 г | Средства местного бюджета | Администрация Ленинского сельсовета |  |  |
| 1.3 | Обеспечение завершения разработки документации по планировке территории | Декабрь 2014 г | Средства местного бюджета | Администрация Ленинского сельсовета |  |  |
| 1.4 | Обеспечение завершения разработки доку- ментации по планировке территории | Декабрь 2016 г | Средства местного бюджета | Администрация Ленинского сельсовета |  |  |
| 2. | Внедрение информационных систем обес- печения градостроительной деятельности | Декабрь 2014г | Средства областного и местного бюджетов | Администрация Ленинского сельсовета, комитет стр-ва и архитектуры Курской области |  |  |
| 3. | Составление реестра земельных участков, подлежащих предоставлению в целях жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей, не обеспеченных инженерной инфраструктурой | 2013-2018гг | - | Администрация Ленинского сельсовета |  | Администрация Ленинского сельсовета, комитет стр-ва и архитектуры Курской области |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства, в т.ч. семьям, имеющим 3 и более детей | 2013-2018гг | Средства местного бюджета | Администрация Ленинского сельсовета |  |  |
| 5 | Организация проведения конкурсных отборов МО на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства, в т.ч. семьям, имеющим 3 и более детей | 2013-2018гг | Средства областного бюджета | Комитет стр-ва и архитектуры Курской области, дорожное управление КО, Администрация Ленинского сельсовета |  |  |