1

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от 18 ноября 2013 года № 58

«О муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области»

В соответствии с постановлением главы администрации Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области №47 от 18.1..2013 года «О порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю  :

1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области»(далее – Программа) (приложение).

2.Определить координатором Программы администрацию Ленинского сельсовета Курской области

3.Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных решением о бюджете Ленинского сельсовета  на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а также иных источников в соответствии с действующим законодательством.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского сельсовета                                       Черкашин В.П.

Муниципальная  программа

«Устойчивое развитие сельских территорий в Ленинском сельсовете Касторенского района Курской области »

# Паспорт

# муниципальной  программы

# «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области»

| Наименование Программы - | «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области» (далее по тексту-Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области |
| Основной разработчик | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; - повышение престижности проживания в сельской местности. Основной задачей Программы является: - повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Развитие водоснабжения в сельской местности |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации программы: 2014-2016 годы: – 2014 -2016годы – наиболее полная непосредственная реализация целевых мероприятий; В т.ч. 2014 год- 3450 тыс.руб из них: средства местного бюджета – 350 т.р. средства областного и федерального бюджета – 3150 тыс.руб 2015 год – 260 тыс.руб средства местного бюджета 2016 год – 220 тыс.руб средства местного бюджета – 2016 год – дальнейшее развитие и завершение Программы, разработка новой программы. |
| Подпрограммы | 1.Устойчивое развитие сельских территорий» |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы Финансирования составляет – 3930 тыс. руб рублей, в том числе: средства местного бюджета - 780 тыс.руб рублей. средства федерального и областного бюджета – 3150 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Программа позволит: повысить уровень и качество жизни на селе, |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446, и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 г.№598 «О федеральной целевой программе «устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению в сельском хозяйстве дефицита специалистов и квалифицированных рабочих.

На селе ситуация  сложившаяся в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

За последние 15 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло снижение доступности для сельского населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Водопроводная система обветшала и не может в полной мере обеспечить население качественной питьевой водой. В результате, большинство  населения вынуждены пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам.

Ухудшается демографическая ситуация. Естественная убыль  населения резко увеличилась.

Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности  населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.

Комплекс накопившихся с 90-х годов производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток  рабочий силы. В результате  ощущается недостаток профессиональных кадров как в агропромышленном комплексе так и на производстве.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном  и производственном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе обеспечение качественного водоснабжения.

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельской территории и эффективного функционирования агропромышленного и  производства необходимо усилить муниципальную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности..

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим  значением;

потребностью формирования базовых условий   для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение  задач агропромышленного комплекса;

приоритетностью  государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

# II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований;

сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры, создание основ для повышения привлекательности проживания в сельской местности;

создание необходимых условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований;

эффективная реализация полномочий органов местного самоуправления;

Программные мероприятия направлены на решение следующей основной задачи:

повышение уровня и качества водоснабжения Ленинского сельсовета,

В перспективе программные задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских муниципальных образований.

Основные пути решения программных задач:

приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских населенных пунктов;

разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований.

Одним из критериев распределения средств местного бюджета, предусмотренных для реализации мероприятий Программы, будет являться наличие реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов развития сельскохозяйственного производства на территории  муниципального образования и поселения.

С учетом возможностей ресурсного обеспечения программных мероприятий на федеральном и региональном уровнях сроки реализации Программы в два этапа:

1этап – 2014 -2026годы – наиболее полная непосредственная реализация целевых мероприятий;

II этап– 2026 год – дальнейшее развитие и завершение Программы, разработка новой программы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - до 100%.

III. Мероприятия Программы

Развитие водоснабжения

Главными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение экологической обстановки в сельской местности, рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Капитальное строительство (реконструкция) водопровода в п.Ленинский протяженностью 1,171км. на сумму 3450 тыс.руб.,  демонтаж водонапорной башни в п.Ленинский  и ее установка в д. Знамя Колтовская, покраска ее и обустройство санитарной зоны, ремонт артезианской скважины на сумму 170 тыс.руб, строительство водопроводной сети в д. Знамя Колтовская, протяженностью 300 метров на сумму 90 тыс. руб, капитальный ремонт водопроводной сети в п.Ленинский ( замена азбестовых труб на п-этиленовые)

протяженностью 550 метров на сумму 220 тыс. руб.

# IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета,  местного  бюджета   и внебюджетных источников.. Общий объем финансирования  Программы (2014- 2016 годы) с учетом прогноза цен на соответствующие годы составляет общий объем финансирования Программы финансирования составляет –3930000 рублей, в том числе:

-средства федерального и средства областного бюджета 3150000. рублей;

-средства   местного    бюджета  - 830000 рублей.

Затраты на реализацию Программы определены с учетом потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство.

Первоочередному финансированию подлежат расходы на проведение работ на объектах капитального строительства (реконструкция) водопроводной сети   в количесве 1,17км. на сумму 3450 000руб.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется  заказчиками Программы.

# V. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется  заказчиками с участием заинтересованных  органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Заказчики Программы осуществляют:

отбор на конкурсной основе исполнителей работ;

согласование с основными участниками Программы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

заключение соглашений с органами  государственной  власти и органами  местного самоуправления;

контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.

# VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих:

а) повышению уровня и качества жизни сельского населения путем:

обеспечения жителей качественной питьевой водой, капитальное строительство (реконструкция) водопроводной сети.

Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.

При разработке проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры села будут предусматриваются меры по защите окружающей среды, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

Приложение 1

Методика оценки эффективности

1. Оценка эффективности реализации Программы производится ее государственным заказчиком ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей, путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

2. Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- эффективность хода реализации отдельного мероприятия Программы (в процентах);

- фактический показатель выполнения отдельного мероприятия Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

- нормативный показатель, утвержденный Программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- эффективность реализации Программы (в процентах;)

- фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Программы;

- нормативные показатели, утвержденные Программой;

- количество показателей.

Приложение2

| Планируется построить в 2014-2016 году | Рессурсное обеспечение | Сроки выполнения | Ожидаемые Результаты | Сумма,руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальное строительство (реконструкция) в п.Ленинский | Местный бюджет, федеральный бюджет, областной бюджет | 2014 | Улучшение обеспечения населения водой, предупреждение ЧС | 3450 000 |
| Демонтаж водонапорной башни в п.Ленинский и ее установка в д. Знамя Колтовская, покраска ее и обустройство санитарной зоны, ремонт артезианской скважины, строительство водопроводной сети в д. Знамя Колтовская, протяженностью 300 метров, | Местный бюджет | 2015 | Улучшение обеспечения населения водой | 260 000. |
| капитальный ремонт водопроводной сети в п.Ленинский ( замена азбестовых труб на п-этиленовые) протяженностью 550 метров | Местный бюджет | 2016 | Предупреждение ЧС | 220 000 |