РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03. 2023 г.  № 15

О проведении месячника образцовой

чистоты и санитарного порядка на

территории МО «Ленинский сельсовет»

Касторенского района в 2023 году.

Во исполнение постановления Главы Администрации Касторенского района №243 от 23.03.2023 г. «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории Касторенского района в 2023 году» и в целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории МО «Ленинский сельсовет» после осеннее - зимнего периода Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 27.03.2023 года по 28.04.2023 года на территории муниципального образования «Ленинский сельсовет» месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2. Утвердить прилагаемый состав штаба при Администрации Ленинского сельсовета по подготовке и проведению месячника.

3. Утвердить план организационно-технических  мероприятий по подготовке и проведению месячника.

4. Утвердить график уборки территорий, закрепленных за организациями и предприятиями.

5. В целях улучшения контроля за санитарным состоянием на территории муниципального образования для всех организаций и жителей Ленинского сельсовета единый санитарный день недели – пятница.

6. Заместителю главы администрации Обоянцевой Е. Ю. проводить разъяснительную работу среди населения о проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка.

7. Штабу при Администрации Ленинского сельсовета по подготовке и проведению месячника еженедельно рассматривать на своих заседаниях выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке села.

8. Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня  его подписания.

Глава

Ленинского сельсовета                                                            А. М. Лохматов

УТВЕРЖДЕН

постановлением  Администрации

Ленинского сельсовета

№ 15  от 24.03.2023г.

С О С Т А В

штаба по проведению «месячника образцовой чистоты и санитарного порядка» на территории  Ленинского сельсовета Касторенского района.

1. Лохматов А. М. – глава администрации Ленинского  сельсовета

2. Обоянцева  Е.Ю.– заместитель главы администрации Ленинского сельсовета.

3. Кузнецова И.Н. – начальник отдела – главный бухгалтер Ленинского сельсовета

4. Зуева Г.М. – депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета

5. Перьков В. С. -  депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета

6. Епанчин Л. В. -  депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета

7. Сухов В. М.  -  депутат Собрания депутатов Ленинского сельсовета

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского сельсовета

№15 от 24.03.2022г.

П Л А Н

организационно-технических мероприятий по участию

в месячнике образцовой чистоты и санитарного

порядка на территории МО «Ленинский сельсовет»

на период с 27.03.2023 года по 28.04.2023 года

| № п/п | Наименование | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принять Постановление главы администрации Ленинского сельсовета «О проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района в 2023 году» | Глава Ленинского сельсовета А.М.Лохматов | до 27.03.2023г. |
| 2. | Провести заседание штаба по подготовке и участия в проведении месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | Глава Ленинского сельсовета А.М.Лохматов | до 27.03.2023г. |
| 3. | В соответствии с планом работы штаба еженедельно проводить заседания, на которых заслушивать отчеты о проделанной работе по месячнику. | Глава Ленинского сельсовета А.М.Лохматов | Постоянно |
| 4. | Проводить разъяснительную работу среди жителей Ленинского по проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка | зам. главы Ленинского сельсовета | Постоянно |
| 5. | Проводить рейды по проверке высокой культуры быта образцовой чистоты, порядка и санитарно-технических условий | Члены штаба по проведению месячника | Постоянно |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского сельсовета

№ 15 от 24.03.2023 г.

ГРАФИК

работ по месячнику образцовой чистоты и санитарного порядка

на территории МО «Ленинский сельсовет»

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Сроки исполнения | Закрепленная территория | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ленинский сельсовет |  | Администрация сельсовета | 27.03.2023-28.04.20223 | Уборка территории прилегающее к зданию и высадка зеленых насаждений около здания, посадка цветов | Лохматов А. М. |
|  |  | Населенный пункт п. Ленинский, д. Знамя Колтовская | До 01.05.2023г | Уборка территории | Зуева Г. М. Перьков В. С. Епанчин Л. В. |
|  |  | Населенный пункт д. Никольско - Ключевская | До 01.05.2023г | Уборка территории | Сухов В. М. |
|  |  | Кладбище с. Михайло - Хлюстино | 27.03.2023-28.04.20223 | Территория кладбища и прилегающая к ней территория | Лохматов А. М. |