РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.10.2019г.                                                                                                                         № 49

Об утверждении муниципальной программы

в области Энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

Администрации Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области

на 2019 – 2023 годы.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования «Ленинский сельсовет» Касторенского района Курской области, Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу в области Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области на 2019 – 2023 годы

2. Установить, что в ходе реализации Программы  корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года, подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на сайте Администрации Ленинского сельсовета.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского сельсовета

Касторенского района                                                                                                А. М. Лохматов

| Разработчик федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» ________________ С.Г. Емельянов «____»___________2019 | Заказчик Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области ________________ А.М. Лохматов «____»___________2019 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области

на 2019– 2023  годы

Курск 2019  г.

Оглавление

| Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 3 |
| --- | --- |
| Сведения о целевых показателях Программы | 6 |
| Перечень мероприятий Программы | 8 |
| Приложения | 20 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области

на 2019– 2023  годы

| Полное наименование организации | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» |
| Полное наименование разработчиков программы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Юго-Западный государственный университет» |
| Цели программы | – обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | -реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; -реализация организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; -повышение эффективности системы электроснабжения; - совершенствование систем учета и контроля потребляемых энергетических ресурсов; - внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий; - повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Целевые показатели программы | -доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; -удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); -количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями; -удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
| Сроки реализации программы | – сроки реализации Программы: 2019 – 2023 гг.; – этапы реализации: I этап – 2019 – 2021 гг.; II этап – 2022– 2023 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источники финансирования – средства бюджета Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской области. Объем финансирования – 55 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | За период реализации Программы планируется: -снижение расходов на энергетические ресурсы не менее 15% по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 3 % до 2023 года; -снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 15% по отношению к 2018 г.; -экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 83 тыс. рублей (в текущих ценах); -суммарная экономия энергии в сопоставимых условиях – 0,08 тыс. т у.т. |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области

на 2019– 2023  годы

Таблица 1.

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт-ч/ кв. метр | 185 | 179,4 | 174,1 |
| 3 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | - | - | - |
| 4 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт-ч/ кв. метр | 3,7 | 3,6 | 3,5 |

Таблица 1 (продолжение).

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 |
| 2 | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт-ч/ кв. метр | 168,8 | 163,8 |
| 3 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 1 | 1 |
| 4 | удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт-ч/ кв. метр | 3,4 | 3,3 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Администрации Ленинского сельсовета

Касторенского района Курской области

на 2019– 2023  годы

Таблица 2.

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | анализ и совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | - | - | 90 | кВт-ч | 0,45 | - | - | 90 | кВт-ч | 0,45 |
| 2 | своевременная поверка и замена вышедших из строя приборов учета | - | - | 150 | кВт-ч | 0,75 | - | - | 150 | кВт-ч | 0,75 |
| 3 | корректировка программы, в том числе значений целевых показателей и энергосберегающих мероприятий | - | - | 400 | кВт-ч | 2 | - | - | 400 | кВт-ч | 2 |
| 4 | контроль работы всех электроприемников и проверка их отключения в нерабочие дни (часы) | - | - | 120 | кВт-ч | 0,6 | - | - | 120 | кВт-ч | 0,6 |
| 5 | проверка закрытия окон (форточек) | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 |
| 6 | контроль и своевременный ремонт системы электроснабжения (электроотопления) | - | - | 200 | кВт-ч | 1 | - | - | 200 | кВт-ч | 1 |
| 7 | оснащение ввода интеллектуальным прибором учета электроэнергии | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 8 | разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 9 | ежемесячный мониторинг энергопотребления и анализ данных | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 10 | мониторинг состояния приборов учета энергоресурсов | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 11 | организация разъяснительной работы по экономии энергоресурсов | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 12 | обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 13 | рациональное использование системы отопления, дополнительных отопительных приборов, замена отопительных приборов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 14 | рациональное использование компьютерной техники | - | - | 140 | кВт-ч | 0,7 | - | - | 140 | кВт-ч | 0,7 |
| 15 | комплексная ревизия системы отопления | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 16 | уменьшение числа личных электробытовых приборов | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 |

Таблица 2 (продолжение).

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | анализ и совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | - | - | 90 | кВт-ч | 0,45 | - | - | 90 | кВт-ч | 0,45 |
| 2 | своевременная поверка и замена вышедших из строя приборов учета | - | - | 150 | кВт-ч | 0,75 | - | - | 150 | кВт-ч | 0,75 |
| 3 | корректировка программы, в том числе значений целевых показателей и энергосберегающих мероприятий | - | - | 400 | кВт-ч | 2 | - | - | 400 | кВт-ч | 2 |
| 4 | контроль работы всех электроприемников и проверка их отключения в нерабочие дни (часы) | - | - | 120 | кВт-ч | 0,6 | - | - | 120 | кВт-ч | 0,6 |
| 5 | проверка закрытия окон (форточек) | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 |
| 6 | контроль и своевременный ремонт системы электроснабжения (электроотопления) | - | - | 200 | кВт-ч | 1 | - | - | 200 | кВт-ч | 1 |
| 7 | оснащение ввода интеллектуальным прибором учета электроэнергии | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 8 | разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 9 | ежемесячный мониторинг энергопотребления и анализ данных | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 10 | мониторинг состояния приборов учета энергоресурсов | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 11 | организация разъяснительной работы по экономии энергоресурсов | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 12 | обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 13 | рациональное использование системы отопления, дополнительных отопительных приборов, замена отопительных приборов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 14 | рациональное использование компьютерной техники | - | - | 140 | кВт-ч | 0,7 | - | - | 140 | кВт-ч | 0,7 |
| 15 | комплексная ревизия системы отопления | - | - | - | кВт-ч | - | - | - | - | кВт-ч | - |
| 16 | уменьшение числа личных электробытовых приборов | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 |

Таблица 2 (продолжение).

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2023 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | анализ и совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | - | - | 90 | кВт-ч | 0,45 |
| 2 | своевременная поверка и замена вышедших из строя приборов учета | - | - | 150 | кВт-ч | 0,75 |
| 3 | корректировка программы, в том числе значений целевых показателей и энергосберегающих мероприятий | - | - | 400 | кВт-ч | 2 |
| 4 | контроль работы всех электроприемников и проверка их отключения в нерабочие дни (часы) | - | - | 120 | кВт-ч | 0,6 |
| 5 | проверка закрытия окон (форточек) | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 |
| 6 | контроль и своевременный ремонт системы электроснабжения (электроотопления) | - | - | 200 | кВт-ч | 1 |
| 7 | оснащение ввода интеллектуальным прибором учета электроэнергии | Бюджетные средства | 6 | 564 | кВт-ч | 2,26 |
| 8 | разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников | - | - | - | кВт-ч | - |
| 9 | ежемесячный мониторинг энергопотребления и анализ данных | - | - | - | кВт-ч | - |
| 10 | мониторинг состояния приборов учета энергоресурсов | - | - | - | кВт-ч | - |
| 11 | организация разъяснительной работы по экономии энергоресурсов | - | - | - | кВт-ч | - |
| 12 | обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджетные средства | 3 | - | кВт-ч | - |
| 13 | рациональное использование системы отопления, дополнительных отопительных приборов, замена отопительных приборов с истекшим сроком эксплуатации | - | - | - | кВт-ч | - |
| 14 | рациональное использование компьютерной техники | - | - | 140 | кВт-ч | 0,7 |
| 15 | комплексная ревизия системы отопления | - | - | - | кВт-ч | - |
| 16 | уменьшение числа личных электробытовых приборов | - | - | 100 | кВт-ч | 0,5 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Общая характеристика муниципального образования «Ленинский сельсовет»

Муниципальное образование  «Ленинский сельсовет» Касторенского района Курской области  граничит с северной стороны – с Липецкой областью , с восточной стороны с МО «Андреевский сельсовет» , МО «Успенский сельсовет» и с МО «Поселок Касторное), с южной стороны с МО «Краснодолинский сельсовет», с западной соторны с МО «Егорьевский сельсовет» и землями Липецкой области.

Администрация Ленинского сельсоветаКасторенского района Курской области имеет на своем балансездание администрации, расположенное по адресу: 306700, Курская область, Касторенский район, п.Ленинский, ул.Нижняя, д.44. Здание администрации представляет собой одноэтажное отдельно стоящее не жилое здание. Электроснабжение здания – центральное, водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд и подпитки теплосети производится вручную из водоразборной колонки.

На территории  Ленинского сельсовета  проходит  железная дорога Юго-Восточной ж.д ОАО «РЖД» и автомобильная дорога Касторное-Кшень.

В административном отношении МО «Ленинский сельсовет» разделен на 5 населенных пунктов. Административный центр – поселок Ленинский

Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района Курской областипотребляет топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в виде природного газа, электрической энергии.Автомобильный парк потребляет бензин и сжиженный газ. Водоснабжение зданияпроизводится вручную из уличных водоразборных колонок.

Общий уровень газификации МО «Ленинский сельсовет»  составляет 76.7% . Газифицираваны 3 населенных пункта: д. Никольско-Ключевская в 2009 году, п. Ленинский и д. Знамя Колтовская в 2011 году.

Общая протяженность газопровода низкого и среднего давления составляет 17,63 км

Приложение Б

Динамика потребления  энергетических ресурсов без учета энергосберегающих мероприятий с учетом  роста технической вооруженности, ввода нового оборудования, площадей и  т.д.

| Топливно-энергетический ресурс | Потребление энергоресурсов по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Электрическая энергия, тыс. кВт. час. | 10,6 | 10,5 | 9,7 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 11,6 |
| Тепловая энергия, Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ, куб.м. | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Вода холодная, тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный газ, тыс.куб.м. | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Бензин автомобильный, тонн | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Дизельное топливо, тонн | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение В

Показатели использования электрической энергии на цели освещения

| № п/п | Функциональное назначение системы освещения | Количество светильников |  | Суммарная установ-ленная мощность кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, тыс.кВт.ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лампами накаливания | с энергосбере-гающими лампами |  | Отчетный (базовый) 2018 год | Предыдущие годы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2016 |
| 1. | Внутреннее освещение всего | 3 | 9 | 0,5 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| 2. | Наружное освещение | - | 38 | 3,9 | 8,3 | 9,2 | 9,5 |
| ИТОГО: |  | 3 | 47 | 4,4 | 9,2 | 10,2 | 10,6 |

Приложение Г

Фактические суммарные годовые затраты на энергоресурсы

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы |  | Отчетный (базовый) 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 |  |
| Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. | 133,1 | 147,7 | 169,5 |

Приложение Д

Динамика потребления  энергетических ресурсов с учетом реализации потенциала энергосбережения

(в натуральном выражении)

| Топливно-энергетический ресурс | Потребление энергоресурсов по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Электрическая энергия, тыс. кВт. час. | 10,6 | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,5 |
| Тепловая энергия, Гкал. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ, тыс.куб.м. | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 |
| Вода холодная, тыс.куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный газ, тыс.куб.м. | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 |
| Бензин автомобильный, тонн | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 |
| Дизельное топливо, тонн | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение Е

Динамика потребления  энергетических ресурсов с учетом реализации потенциала энергосбережения

(в тоннах условного топлива)

| Топливно-энергетический ресурс | Потребление энергоресурсов по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Электрическая энергия, т.у.т | 1,30 | 1,29 | 1,19 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,08 | 1,04 |
| Тепловая энергия, т.у.т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ, т.у.т | 5,29 | 5,52 | 6,44 | 6,44 | 6,21 | 5,98 | 5,86 | 5,63 |
| Вода холодная, т.у.т | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный газ, т.у.т | 1,88 | 1,57 | 1,88 | 1,88 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,64 |
| Бензин автомобильный, т.у.т | 0,44 | 0,59 | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 0,96 | 0,93 | 0,90 |
| Дизельное топливо, т.у.т | - | - | - | - | - | - | - | - |