УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы администрации

Ленинского сельсовета Касторенского района

от 14.02.2012г №5

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НА 2010 - 2015 гг. И НА ПЕРИОД ДО 2020 г.

1. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» на 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки настоящей Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района |
| Руководитель Программы | Глава Администрации Ленинского сельсовета Касторенского района Черкашин В.П. |
| Основные цели и задачи Программы | 1.Цель программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры; создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) 2.Задачи Программы - создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры; определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; создание основы для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам; повышение энергетической эффективности экономики МО «Ленинский сельсовет» |
| Сроки реализации | 1-й этап: 2012 - 2015 гг. 2-й этап 2016- 2020 гг. |
| Основные направления Программы | - жилищное строительство; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы сбора твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы. |
| Объемы и источники финансирования настоящей Программы | Общий объем финансирования составляет - 10050тыс. руб.; в том числе из: бюджета муниципальных образований - 710тыс. руб. (предполагаемые); областного бюджета - 6670 тыс. руб. (предполагаемые) федерального бюджета - 2670 тыс. руб. ( предполагаемые) Инвестиционные средства - тыс. руб.( предполагаемые) |
| Ожидаемые конечные результаты | Водоснабжение: Подключение новых строящихся объектов недвижимости в объеме 4 000м3/год |

2. Введение.

Данная программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района  Курской области.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ленинский сельсовет» на 2012 - 2015 гг. и на период до 2020 г. разработана  также на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Ленинский сельсовет» и в соответствии с  планом застройки населенных пунктов МО «Ленинский сельсовет».

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для  сбора и временного хранения твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии МО «Ленинский сельсовет».

Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития  систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры  для потенциальных инвесторов.

3. Существующие   системы водоснабжения, водоотведения и перспектива их развития.

На территории Ленинского сельсовета  Касторенского района снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды  и транспортировку до потребителей осуществляют 2 организации коммунального комплекса.

1.   Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения МО «Ленинский сельсовет» служат подземные воды. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 4- 6 куб.м/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водозаборные колонки. Водопроводной водой снабжается 96% населения. Водоснабжение осуществляется за счет подземных вод водозабора. Износ водопроводных сетей – 60-100%.

Протяженность уличных сетей в населенных пунктах от одного до трех километров. Всего водопроводная сеть составляет 14,6 км..

На территории МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района расположено:

- водонапорных башен – 6 шт.;

- скважин – 6 шт.,  в том числе:

- водозаборов – 6 шт.;

- водоразборных колонок – 42 шт.

Услуги водоснабжения населению предоставляют организации ООО УК «Заказчик» п. Касторное и АНО «Водоснабжение Ленинского сельсовета Касторенского района».

В 2011 году населению отпущено воды в объеме 17 тыс. м куб.

Перспективный план развития объектов водоснабжения.

| № |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная |
|  |  | стоимость (млн. руб.) |
| 1. | 1) бурение 1 артскважин; | 4,0 |
|  | 2) реконструкция водопроводной сети: |  |
|  | с. Михнево | 0,25 |
|  | п. Ленинский | 5,8 |

Существующая схема сбора и хранения твердых бытовых

отходов и перспектива ее развития.

Место для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов расположено в п. Ленинский. Общая площадь земельного участка отведенного под место сбора и временного хранения ТБО- 0,15 га.

В соответствии с санитарными нормами эксплуатации подобных мест, по мере необходимости осуществляется послойная отсыпка складируемых.

Объем мусора, вывозимого на места временного хранения в 2011 году составил 28 м. куб.

4. Перспектива нового жилищного строительства

в МО «Ленинский сельсовет»

Жилищный фонд  по состоянию на 01.01.2012г составлял – 18,6 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда – 0,07 тыс. м2.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию - 55,5%.

На территории Ленинского сельсовета строительство    не ведется.

Строительство частного  жилищного сектора ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками.

В соответствии  с Правилами землепользования и застройки населенных пунктов МО «Ленинский сельсовет» сформированы земельные участки в целях реализации проектов комплексного освоения территории для нового жилищного строительства.

5. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения МО «Ленинский сельсовет», в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства на территории Ленинского сельсовета Кастореского района;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры  МО «Ленинский сельсовет»;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий для проживания граждан.

Сроки реализации: 2010 - 2015 гг. и на период до 2020 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны администрацией Ленинского сельсовета Касторенского района.

6. Система программных мероприятий

I. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры населенных пунктов. | Администрации МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры населенных пунктов МО «Ленинский сельсовет». | Администрация МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района |
| 3. | Утверждение инвестиционных программ, | Собрание депутатов МО «Ленинский сельсовет» |
| 4. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Комитет по тарифам и ценам Курской области |
| 5. | Заключение договоров между администрацией и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрации МО «Ленинский сельсовет», организации коммунального комплекса |
| 6. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 7. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района |

7. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией МО «Ленинский сельсовет»   и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрации муниципального образования «Ленинский сельсовет».

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

8. Управление реализацией Программы

и контроль  ее выполнения.

Администрация МО «Ленинский сельсовет» Касторенского района обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

Исполнители Программы осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация Ленинского сельсовета Касторенского района координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Ленинского сельсовета Касторенского района. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - глава администрации Ленинского сельсовета Касторенского района  В.П. Черкашин.

Исполнители основных мероприятий: ООО УК «Заказчик Касторное», АНО «Водоснабжение Ленинского сельсовета Касторенского района». Контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы,  а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития населенных пунктов;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией Ленинского сельсовета  в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, сбора  твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры , снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Сбор и временное хранение твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории населенных пунктов;

- улучшение экологического состояния населенных пунктов;

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства  и создание благоприятной среды обитания в МО «Ленинский сельсовет».